## Slide 1
階段一：意圖捕獲增強 (高優先級)
1
整合實體識別系統
將 entity_recognition.py 的高級功能整合到主服務流程中
實作實體與意圖的關聯分析
加入信心度評分機制
2
多意圖檢測支援
修改 _parse_query_intent 支援同時檢測多個意圖
實作意圖優先級排序
處理複合查詢（如：比較 CPU 和 GPU 性能）
3
語義增強匹配
加入近似匹配支援（模糊搜尋）
實作關鍵字權重計算
加入上下文感知的意圖推斷

## Slide 2
階段二：答案品質提升 (高優先級)
結構化輸出改進
實作更穩健的 JSON 解析與錯誤恢復
加入 LLM 輸出驗證機制
優化表格格式處理邏輯
回應品質控制
實作事實準確性檢查
加入回應完整性驗證
建立品質評分系統
動態提示優化
根據意圖類型動態調整提示模板
實作提示模板版本管理
加入 A/B 測試支援

## Slide 3
階段三：進階功能 (中優先級)
查詢理解深化
實作查詢改寫與澄清機制
增強系統對用戶查詢的理解能力，提供更精確的回應
加入對話上下文管理
讓系統能夠記住對話歷史，提供連貫的交互體驗
支援不完整查詢的智能補全
即使用戶提供的信息不完整，也能理解並給出適當回應
效能與擴展性
優化意圖檢測效能
提高系統處理速度，減少用戶等待時間
實作結果快取機制
儲存常見查詢結果，減少重複計算，提升回應速度
加入監控與分析功能
追蹤系統性能，識別瓶頸，持續改進服務質量

## Slide 4
預期效果
40-60%
提升複雜查詢處理能力
系統將能夠更有效地處理多意圖和複合查詢
80%
減少 JSON 解析錯誤
更穩健的解析機制將大幅降低錯誤率
增強回應準確性和完整性
改善用戶體驗和系統穩定性

## Slide 5
實施時間表
1
第1-4週
階段一：意圖捕獲增強
整合實體識別系統
多意圖檢測支援
語義增強匹配
2
第5-8週
階段二：答案品質提升
結構化輸出改進
回應品質控制
動態提示優化
3
第9-12週
階段三：進階功能
查詢理解深化
效能與擴展性
測試與優化

## Slide 6
技術架構概覽
用戶查詢
接收並預處理用戶輸入
意圖捕獲
識別實體與意圖
處理邏輯
根據意圖執行相應操作
知識庫
存儲與檢索相關信息
回應生成
格式化並驗證輸出

## Slide 7
階段一詳細實施計劃
整合實體識別系統
將 entity_recognition.py 的高級功能整合到主服務流程中
多意圖檢測支援
修改 _parse_query_intent 支援同時檢測多個意圖

## Slide 8
階段二詳細實施計劃
結構化輸出改進
實作更穩健的 JSON 解析與錯誤恢復
JSON 解析與錯誤恢復
實作錯誤捕獲機制
加入結構驗證
建立回退策略
LLM 輸出驗證機制
定義驗證規則
實作自動修正
記錄問題模式
回應品質控制
實作事實準確性檢查
事實準確性檢查
建立知識庫比對
實作來源引用
加入不確定性標記
回應完整性驗證
檢查必要元素
評估資訊充分性
識別遺漏內容

## Slide 9
階段三詳細實施計劃
1
監控與分析
2
結果快取機制
3
意圖檢測效能優化
4
不完整查詢智能補全
5
對話上下文管理
階段三將專注於系統的進階功能，從基礎的查詢理解深化到效能與擴展性的提升，逐步建立更完善的系統架構。

## Slide 10
預期效果詳細分析
提升複雜查詢處理能力 40-60%
現有系統
改進後
減少 JSON 解析錯誤 80%
結構錯誤
格式不一致
缺少欄位
其他錯誤

## Slide 11
系統架構改進
現有架構
單一意圖處理流程
基本實體識別
簡單的 JSON 解析
靜態提示模板
有限的錯誤處理
改進後架構
多意圖並行處理
高級實體關聯分析
穩健的結構化輸出處理
動態提示優化系統
全面的錯誤恢復機制
效能監控與分析

## Slide 12
風險評估與緩解策略
技術風險
複雜意圖檢測可能導致誤判增加
緩解策略：實施嚴格的測試流程，建立信心度閾值機制
時間風險
階段一整合可能需要比預期更長時間
緩解策略：採用增量式開發，優先實施核心功能
效能風險
多意圖處理可能增加系統負載
緩解策略：實施效能基準測試，優化關鍵路徑

## Slide 13
團隊分工與資源分配
團隊組成
後端開發
負責核心功能實作與系統整合
AI 專家
負責 LLM 提示優化與模型調整
QA 工程師
負責測試與品質保證
資源分配
階段一
階段二
階段三

## Slide 14
結論與下一步
本計劃將顯著提升系統的意圖捕獲能力和答案品質，為用戶提供更準確、更完整的回應。
立即行動
開始階段一的實體識別系統整合
短期目標
在4週內完成階段一所有功能
中期目標
在8週內完成階段二，提升答案品質
長期願景
建立業界領先的智能問答系統